08.03 – Wstępna koncepcja projektu

15.03 – Lista części, harmonogram pracy

22.03 – Koncepcja bazy danych

29.03 – Wstępny model podstawy urządzenia

05.04 – Schemat części elektronicznej

12.04 – Korekty modelu podstawy urządzenia

19.04 – Wydruk podstawy urządzenia

26.04 – Wstępny montaż części mechanicznej urządzenia

10.05 – Pierwsze testy z wstępnie zaimplementowanym programem

17.05 – Modernizacja oprogramowania

24.05 – Połączenie z aplikacją

31.05 – Testy + korekty

07.06 – Testy generalne

14.06 – Zakończenie projektu